# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN FINAL
I. Introducción
El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo para afrontar la Evaluación de la “Apoyo a la reactivación del suministro de agua en regiones dañadas por el paso del huracán Irma en Cuba” / La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo condición necesaria para la aceptación del Informe de Evaluación.
I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
Entidad beneficiaria	FAMSI
Nombre de la Intervención	“Apoyo a la reactivación del suministro de agua en regiones dañadas por el paso del huracán Irma en Cuba”
Nº. Expte aacid	2017DEC010		código crs		730 Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
normativa reguladora de la subvención	Convenio específico de colaboración ente AACID y FAMSI 2017
País donde se desarrolla la intervención		Cuba		Municipios		La acción se realizará en la provincia de Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara.
I.2. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máximo 2.500 caracteres) / Describa brevemente la estrategia de intervención, haciendo referencia a otras intervenciones con las que pueda tener sinergias o complementariedades. / En el Anexo de los TdR se incluye la Matriz de Planificación.
El objetivo de este proyecto se centra en apoyar necesidades básicas de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene a través del envío de bombas de agua a cuatro provincias de Cuba gravemente afectadas por las catástrofes naturales. / La estrategia de intervención y por tanto las actividades enmarcadas dentro de él son: / Principales Actividades: / Creación de un comité de asesoramiento / Se hace necesario la creación de un comité de asesoramiento formado por especialistas de empresas públicas de agua o consorcios provinciales de socios de FAMSI que se sumen al proyecto. Previsiblemente Consorcio provincial de aguas de Sevilla-Diputación de Sevilla y Consorcio provincial de aguas de Granada y se invitará a responsable de AACID. / Viajes de coordinación y asistencia técnica / Viajes de coordinación. En primer lugar hay que garantizar con MINCEX y INRH mecanismo de gestión, procedimiento del proyecto, además de seguimiento en las distintas fases. Los viajes de asistencia técnica están previstos para poder garantizar que las especificaciones técnicas son las apropiadas para su buen uso posterior. / Proceso de licitación y compra de equipamiento / El proceso de licitación y compra del equipamiento se realizará desde la Oficina Técnica de FAMSI. Para especificaciones técnicas, búsqueda de proveedores y adjudicación se contará con el comité de asesoramiento creado en la actividad A1R2 / Flete y envío de equipamiento / Se requiere de todo un procedimiento de envío en coordinación con las instituciones cubanas, en este caso Mincex, INRH y Cubahidráulica. Toda la gestión de coordinación y comunicación se realizará desde la Oficina Técnica de FAMSI (elaboración de facturas sin valor comercial, packing list, gestión de autorización para la importación, flete, etc.) / Entrega de equipamiento / Entrega del equipamiento. Recepción por parte de las autoridades cubanas del equipamiento recibido y acto de entrega y recepción de dicho equipamiento. Se prevé un acto público para la recepción donde puedan participar autoridades de las instituciones implicadas (andaluzas y cubanas). / Difusión de la acción entre socios FAMSI, otras instituciones y ciudadanía en general / Difusión entre los socios de FAMSI. Por diversas vías la Oficina técnica de FAMSI comunicará a sus socios la existencia del proyecto para que puedan sumarse a la iniciativa. Se contará con ellos durante la ejecución del mismo (vinculando a empresas públicas de agua en la parte técnica y a representantes políticos) Difusión a otras instituciones y ciudadanía en general. Se hará difusión del proyecto por canales de comunicación de FAMSI y se procurará repercusión en medios de comunicación antes del envío del equipamiento y a la recepción del mismo, contando con los socios del proyecto: AACID y socios FAMSI.

II. Objeto y propósito de la evaluación
La evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención para orientar futuras acciones al tiempo que debe servir para rendir cuenta a los agentes relevantes de la intervención, tanto en Andalucía como en el país socio.
III. Cuestiones a las que pretende responder la evaluación: criterios y preguntas de evaluación
El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza: / Eficacia en el cumplimiento de los resultados y objetivos constatados en la matriz de planificación de la intervención. / Eficiencia y viabilidad. / Impacto conseguido y esperado. / Sostenibilidad (conectividad en el caso de intervenciones de acción humanitaria) / Apropiación y fortalecimiento institucional / Enfoque de Género en Desarrollo / Sostenibilidad ambiental / Respeto de la diversidad cultural / Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración)
IV. Metodología y fases
Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación de la intervención serán el análisis documental, entrevistas y grupos de discusión. También puede considerarse, opcionalmente, la realización de una encuesta. / Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): / X Informe preliminar / X Memoria de campo / X Borrador del informe final / X Informe final / Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: Se presentará un cronograma que tenga al menos el siguiente nivel de detalle: / Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 / Estudio de Gabinete. / Informe preliminar x / Trabajo de campo / Memoria de campo x x / Elaboración del Borrador del Informe x / Revisión conjunta del borrador del Informe x / Elaboración final del Informe x / Difusión de los resultados de la evaluación
V. Documentos que la entidad beneficiaria pone a disposición de la persona física o jurídica (como Anexos)
X Formulación inicial de la intervención. / X Matriz de Planificación de la intervención a evaluar. / X Informes de modificaciones realizadas / X Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la entidad beneficiaria. / X Informe Técnico Final elaborado por la entidad beneficiaria / X Normativa reguladora de la subvención concedida para la realización de la intervención a evaluar (Orden de Bases, Resolución o convenio de concesión de la subvención). / X Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para la evaluación / Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones relacionadas tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área / Otra documentación que se considere de interés para la evaluación. Especifique cuál: ______________
VI. Estructura y presentación del Informe
El Informe debe tener la siguiente estructura: / a) Resumen ejecutivo. / b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. / c) Breve descripción del objeto de evaluación y su contexto. / d) Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación: preguntas de evaluación, metodología y técnicas aplicadas y condicionantes de la evaluación realizada) / e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación. El análisis de la información debe responder a los criterios y preguntas de evaluación. Se debe hacer especial énfasis en el cumplimiento de lo recogido en la matriz de planificación (objetivos, resultados, actividades e indicadores). Debe incluirse explícitamente la matriz de planificación de la intervención indicando los valores alcanzados por los indicadores y las fuentes de verificación usadas en la evaluación. / f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. Las conclusiones deben extraerse del análisis de la información recopilada y debe presentarse atendiendo a los criterios de evaluación. / g) Recomendaciones de la evaluación. Se debe indicar a quién van dirigidas las recomendaciones (AACID, entidad solicitante, entidad contraparte, otras). / h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. / i) Anexos. / El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una copia en papel y otra en formato electrónico. El Informe debe estar escrito en español. / Cualquier duda de índole técnica puede formularse en nmartinez@andaluciasolidaria.org (Natalia Martínez – Técnica AméricaLatina y servicio a socios).
VII. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica
La persona física o jurídica debe disponer de: / Experiencia mínima de 2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación. / No haber mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención ni con su contraparte, al menos durante los dos años previos a la propuesta de contratación para la realización de la evaluación, ni haber estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de la intervención a evaluar. / Además, se valorará: / La experiencia en el sector de actuación. / La experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. / En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. / En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el que se desarrolla la intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros.
VIII. Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador
La persona física o juridica encargada de la evaluación debe ser sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, orientación sexual, lengua y otras diferencias. Así mismo se deben respetar los derechos humanos y las diferencias culturales y las constumbres, creencias y prácticas relgidiosas de todos los agentes implicados en el proceso evaluativo. / Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o jurídica encargada de realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de comportamiento ético y profesional. / El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar garantizado. / La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido. / El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en el apartado XI. El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación en el plazo máximo de dos meses desde su entrega. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe.
IX. Presupuestos previstos
El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en el presupuesto validado de la intervención que es 4.800 euros / La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la AACID.
X. Información relevante sobre la solicitud de autorización de la evaluación
La entidad beneficiaria de la subvención deberá aportar, junto con estos Términos de Referencia firmados por la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación, documentación relativa a dicha persona, de forma que ésta está obligada a presentar: / CV de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, haciendo mención expresa a las evaluaciones realizadas y al papel desempeñado en cada una de ellas. En el caso de que sea un equipo deberá presentarse las funciones asignadas a cada persona. / Presupuesto de la evaluación, que debe ser coherente con lo indicado en el presupuesto de la intervención validado por la AACID. / Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de no haber mantenido relación laboral o de prestación de servicios con la entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los dos años previos a la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas, sobre su desvinculación con la gestión de la intervención con cualquiera de sus elementos, sobre su compromiso de confidencialidad, comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo. El modelo está disponible en la web. Es importante que sea entregada original y con firma original. / Solicitud de conformidad sobre la persona física o jurídica cuyos servicios se pretenden contratar para realizar la evaluación y sobre la prestación del servicio a llevar a cabo.
XI. Estándares de calidad que debe cumplir el Informe de Evaluación
Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. / Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. / Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. / Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. / Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. / Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población destinataria. / Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. / Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación.